

**Администрация городского округа муниципальное образование**

**городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «10» марта 2025 г. | № | П-129/25 |

г. Красный Луч

# Об утверждении муниципальной программы

# «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2025 год»

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики» (с изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики от 22.02.2024 № П-47/24, Уставом муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (с изменениями), Положением об Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, утвержденного решением Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики от 08.11.2023 № 2 (с изменениями), Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

# 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2025 год» согласно приложению.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://krasnyluch.su/>).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики Бабченко О.В.

Глава городского округа

муниципальное образование

городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики С.В. Соловьев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ

город Красный Луч

Луганской Народной Республики

от «10» марта 2025 г. № П-129/25

М**униципальная программа**

**«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2025 год»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы**

**1. Приоритеты и цели муниципальной программы**

Главным инструментом государственной политики являются федеральные, региональные и муниципальные программы развития жилищно-коммунального хозяйства. В программах формулируются ключевые задачи в данной области на определенный период и предусматриваются мероприятия по законодательному обеспечению и развитию соответствующей инфраструктуры.

Одной из наиболее острых проблем территориального развития городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (далее - городской округ) остается вопрос благоустройства и санитарного состояния территории, а также своевременность и оперативность выполнения работ.

Коммунальное хозяйство является особенной сферой экономики, результаты модернизации и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры городского округа не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Главный показатель, по которому население судит о работе предприятий коммунальной сферы, - это эффективность и качество предоставляемых услуг. Для выполнения поставленных перед жилищно-коммунальным хозяйством задач необходимо наличие специализированной коммунальной техники, которое будет эффективно и качественно решать задачу очистки территорий и создавать комфортные условия проживания для населения. Также, не маловажную роль, влияющую на показатель качества уровня благоустройства, оказывают работы по оперативному устранению аварий на линиях уличного освещения, качественный ремонт объектов уличного освещения, оказание услуг по текущему ремонту и содержанию светофорных объектов города, проведение мероприятий по оснащению дополнительными источниками освещенности аварийно-опасных участков автодорог. Решение выявленных проблем возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных:

- на модернизацию жилищно-коммунального комплекса;

- на повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения;

- на развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики;

- на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения;

- на повышение экономической устойчивости деятельности предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2025 год» (далее - Программа), является обеспечение комфортных условий проживания и доступности развития жилищно-коммунального хозяйства для населения. Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг является одним из направлений социально-экономического развития городского округа.

Недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса является основной причиной высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, у предприятий отсутствует возможность осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Реализация программы позволит частично решить вышеуказанные проблемы.

Реализация мероприятий, включенных в Программу позволит улучшить санитарное состояние общегородских территорий городского округа, качественные и количественные характеристики проводимых работ, оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, показатели питьевой воды и экологической надёжности при эксплуатации оборудования и сетей, снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

Реализация Программы сформирована с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036»;

- [Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012) № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Уставом муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (с изменениями), принятым решением Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики от 30.10.2023 № 5.

**2. Оценка текущего состояния сферы**

Отсутствие финансовых средств на приобретение новой коммунальной техники в предыдущие годы привело к ускоренному износу имеющейся техники более чем на 80 - 95 процентов, и, как результат - к уменьшению количества техники имеющей нормативное или технически исправное состояние, ухудшению нормативных показателей по содержанию, благоустройству и санитарной очистке территорий муниципальных образований. На сегодняшний день, по представленным данным на обслуживании муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунальной сферы имеется в наличии 20 единиц специализированной и коммунальной техники, большая часть из которых морально устарела и технически изношена.

В настоящее время деятельность по содержанию и благоустройству автомобильных дорог муниципальной собственности и общегородских общественных территорий производит муниципальное унитарное предприятие города Красный Луч Луганской Народной Республики «Дорожно эксплуатационное ремонтно-строительное управление».

Правильно организованная, разветвленная дорожно-уличная сеть, находящаяся в исправном состоянии, обеспечит безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения, создаст комфортные условия для проживания жителей.

Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения требует проведения различного рода мероприятий по своевременному поддержанию надлежащих эксплуатационных характеристик дорожного полотна.

Технологический процесс содержания автодорог включает в себя работы по летнему и зимнему содержанию. Мероприятия по летнему содержанию автодорог предполагают выполнение работ по грейдированию, а также ямочному ремонту. Мероприятия, связанные с зимним содержанием, предусматривают работы по удалению снежного покрова с поверхности дорожного полотна, загрузку и посыпку спецтехникой противогололедных смесей. Для решения указанных задач экономически оправдано применение многофункциональной специальной техники.

Так, комбинированная дорожная машина (КДМ) предназначена для выполнения практически всех выше обозначенных задач, а также применение специальной техники в виде автовышки, необходимой для содержания объектов зеленого хозяйства.

Работы по ремонту и содержанию объектов уличного освещения, в том числе светофорных объектов и светоточек осуществляются силами муниципального унитарного предприятия города Красный Луч «Предприятие электросетей наружного освещения «Горсвет». Для данных целей используется специализированная автотранспортная техника в виде автовышки с возможностью осуществления дополнительного комплекса работ по подъему опор и бурению.

В настоящее время, техника, оказывающая комплекс указанных работ имеет срок службы свыше 35 лет. Кроме того, предприятия находящиеся на территории городского округа испытывают недостаток в различных видах как дорожной, так и коммунальной техники. В связи с этим у Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (далее – Администрация) возникают существенные трудности при исполнении полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно поставленные задачи не всегда возможно решить оперативно, как следствие затрудняет оперативное исполнение полномочий Администрацией.

**3. Описание приоритетов и целей политики городского округа в сфере реализации Программы**

Основными приоритетными направлениями муниципальной политики, является обеспечение необходимых условий для комфортного проживания населения на территории городского округа, модернизация жилищно-коммунальной сферы, развитие механизмов взаимодействия в сфере предоставления коммунальных услуг, эффективное управление в отрасли.

**4. Задачи муниципального управления. Способы их эффективного решения в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч**

В достижении стратегических целей и задач в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа определена цель, разработана структура мероприятий по достижению цели Программы.

Программой предусмотрено достижение следующей цели:

Цель 1. «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем обновления специализированных транспортных средств объектов коммунальной инфраструктуры на 31,6 % на территории городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч», которая включает в себя следующие мероприятия:

- обеспечение необходимой коммунальной (специализированной) техникой для исполнения полномочий по содержанию и уборке общегородских территорий городского округа.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КРАСНЫЙ ЛУЧ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2025 ГОД»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор программы | Заместитель главы Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики Бабченко Олег Валериевич |
| Ответственный  исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации  программы | 2025 год  Этапы не выделяются |
| Цели программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем обновления специализированных транспортных средств объектов коммунальной инфраструктуры на 31,6% на территории городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики |
| Направления  (подпрограммы) программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 68 050,00 тыс. руб. |
| Связь с национальными  целями развития Российской Федерации | Национальная цель развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |

2. Показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания  /убывания | | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | Документ | | Ответственный за  достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями националь- ных целей |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
| Цель 1. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем обновления специализированных транспортных средств объектов коммунальной инфраструктуры на 31,6 % на территории городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение необходимой коммуналь-ной (специа-лизирован-ной) техни-кой для исполнения полномочий по содержа-нию и уборке общегород-ских терри-торий городского округа муниципаль-ное образова-ние городс-кой округ город  Красный Луч Луганской Народной Республики | МП | + | единиц | | 6 | | 2025 | | 6 |  |  | |  |  | |  | |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики |  |

3. Прокси – показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  прокси-показателя | Признак возрастания/  убывания | единица  измерения  (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref%3D918BFE1593AB5AE0FBC12AB9C1E200F46F666D16B36BC9B6ABD64F9C6DD45B34796E814340A7C38CB9D11B9825ZDi4D)) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам | | | | Ответственный  за достижение показателя (участник программы) |
|  | значение | год | 1  квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Обеспечение необходимой коммунальной (специализированной) техникой для исполнения полномочий по содержанию и уборке общегородских территорий городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч | | | | | | | | | |
| 1.1. | КДМ на базе КамАЗ, с навесным оборудованием, посыпочной установкой и емкостью для воды | + | шт. | 2 | 2025 |  | 2 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |
| 1.2. | ГАЗон NEXT (автовышка) | + | шт. | 1 | 2025 |  | 1 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |
| 1.3. | ГАЗель NEXT автовышка с навесным оборудованием 3в1 (бур, манипулятор, корзина). | + | шт. | 1 | 2025 |  | 1 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |
| 1.4. | Самосвал ГАЗ САЗ | + | шт. | 2 | 2025 |  | 2 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |

4. План достижения показателей Программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели программы | Уровень  показа- теля | Единица  измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref%3D918BFE1593AB5AE0FBC12AB9C1E200F46F666D16B36BC9B6ABD64F9C6DD45B34796E814340A7C38CB9D11B9825ZDi4D)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025  года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | | октябрь | ноябрь |
| Цель 1. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем обновления специализированных транспортных средств объектов коммунальной инфраструктуры на 31,6 % на территории городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение необходимой коммунальной (специализированной) техникой для исполнения полномочий по содержанию и уборке общегородских территорий городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч | МП | единиц |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | |  |  |  | 6 |

5. Структура Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с  показателями |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1 | **«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2025 год»**  Куратор: заместитель главы Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики Бабченко Олег Валериевич | | | | |
| 1.1 | Задача: «Закупка коммунальной (специализированной) техники, автотранспортных средств для нужд городского округа». | | | | |
| 1.1.1 | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы):  Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики | Срок реализации: 2025 год | | | |
| 1.1.2 | Проведение торгов | Организация и/или проведение мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы территорий городского округа город Красный Луч; обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения; создание комфортных условий для проживания жителей. | | Обеспечение необходимой коммунальной (специализированной) техникой для исполнения полномочий по содержанию и уборке общегородских территорий городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики | |
| 1.1.3 | Заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники | Организация и/или проведение мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы территорий городского округа город Красный Луч; обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения; создание комфортных условий для проживания жителей. | | Обеспечение необходимой коммунальной (специализированной) техникой для исполнения полномочий по содержанию и уборке общегородских территорий городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики | |
| 1.1.4 | Распределение (закрепление) коммунальной (специализированной) техники | Организация и/или проведение мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы территорий городского округа город Красный Луч; обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения; создание комфортных условий для проживания жителей. | | Обеспечение необходимой коммунальной (специализированной) техникой для исполнения полномочий по содержанию и уборке общегородских территорий городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики | |

6. Финансовое обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, структурного  элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | Всего по программе,  в том числе: |  |  |  |  |  |  | 68050,00 |
| 1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Местный бюджет | 68050,00 |  |  |  |  |  | 68050,00 |
| 1.4 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |