Руководителям юридических

лиц и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку

товаров (работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 52 от 27.03.2025г.

о предоставлении ценовой информации

# Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 года № 2039 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2: 71.12 – Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу). В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи. При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): апрель 2025 г.;

- порядок оплаты: оплата производится по факту оказания услуг в соответствии с актами оказанных услуг по Контракту в срок 10 рабочих дней с момента подписания;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

- информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): услуга и её результаты должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 17.00 (по МСК) 02 апреля 2025г. включительно по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (admkl.info@krasnyluch.su , otd.zakupok@krasnyluch.su).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Техническое задание (приложение к техническому заданию)

на 19 л. в 1 экз.;

2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Глава городского округа

муниципальное образование

городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики С.В. Соловьев

Власова И.И.

(0232) 2-00-49

Приложение № 1 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

на оказание услуг по проведению строительного надзора при выполнении работ по объекту: «Проект благоустройства Парковая зона между 2 и 3 микрорайонами г. Красный Луч Луганской Народной Республики – Городской парк «Красный Луч».

Код ОКПД2: 71.12.20.190 - Услуги по руководству строительными проектами прочие. Единица измерения – условная единица, тип объекта закупки - услуга.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель закупки | 1.Оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по объекту: «Проект благоустройства Парковая зона между 2 и 3 микрорайонами г. Красный Луч Луганской Народной Республики – Городской парк «Красный Луч», адрес месторасположения объекта благоустройства: Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, парковая зона между 2 и 3 микрорайонами. |
| 2 | Требования к оказанию услуг строительного контроля | 1.Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта уведомляет Заказчика о назначении лица/лиц (полномочных представителей), ответственного(ых) за выполнение принятых Исполнителем на себя обязательств, в письменной форме с приложением соответствующих документов.  2.Исполнитель и/или его полномочные представители обязаны принимать участие в проводимых им совещаниях (технических, организационных и т.д.) для обсуждения вопросов, связанных с реализацией работ по объекту: «Проект благоустройства Парковая зона между 2 и 3 микрорайонами г. Красный Луч Луганской Народной Республики – Городской парк «Красный Луч».  3.Сопровождение Заказчика до получения Заключения о соответствии реконструируемого объекта требованиям проекта. |
| 3 | Перечень подрядных работ: | Сооружения, конструкции, элементы и работы, подлежащие строительному контролю, указанные в ведомости объемов работ (приложение к техническому заданию). |
| 4 | Срок действия контракта и выполнения работ: | 1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025г.  2.Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2025 г. Работы могут быть завершены раньше установленного срока без изменения объемов и качества выполняемых Работ. |
| 5 | Выполняемые мероприятия | 1.Исполнитель назначает ответственных исполнителей (далее инженеры-резиденты), количество которых определяется исходя из объемов выполняемых работ и сроков их выполнения, в соответствии Проверку исполнительной документации в соответствии с действующим законодательством. Инженеры-резиденты должны быть закреплены приказом руководителя за Объектом персонально, с возможностью обязательного замещения таковых, при их вынужденном отсутствии.  2.Исполнитель проводит:  2.1. Контроль качества выполняемых Подрядчиком работ согласно объемов, приведенных в проектной документации на выполнение работ по объекту: «Проект благоустройства Парковая зона между 2 и 3 микрорайонами г. Красный Луч Луганской Народной Республики – Городской парк «Красный Луч», адрес месторасположения объекта благоустройства: Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, парковая зона между 2 и 3 микрорайонами; контроль за соблюдением технологических правил производства работ, в том числе проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, инструментальный контроль с проведением испытаний, соответствия сроков выполняемых работ.  2.2. Контроль исполнения Подрядчиком и Заказчиком графика выполнения работ;  2.3. Контроль наличия у Подрядчика документов подтверждающих квалификацию работников отдельных специальностей, согласно действующих норм и правил.  2.4. Контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, при выявлении нарушений правил хранения представитель строительного контроля имеет право запретить применение вышеуказанных материалов.  2.5. Контроль исполнения Подрядчиком предписаний органов исполнительной власти и строительного контроля.  2.6. Контроль соответствия объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате Подрядчиком работ условиям контракта. Осуществлять проверку актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2, № КС-3), предъявленных Подрядчиком к оплате, подписывать (подписываться с расшифровкой Ф.И.О. руководителем или аффилированным лицом и скрепляться печатью Исполнителя) и направлять в адрес Заказчика.  3. Исполнитель осуществляет:  3.1. Проверку наличия у Подрядчика документов подтверждающих качество применяемых материалов, изделий и оборудования, результаты входного контроля материалов.  3.2. Проверку исполнительной документации в соответствии с действующим законодательством.  3.3. Проверку и согласование проектов производства работ, технологических карт и регламентов, разрабатываемых Подрядчиком  4. Обеспечить присутствие специалистов строительного контроля на Объекте в процессе выполнения работ и по их завершению.  5. Проводить фото-фиксацию Объекта до начала проведения работ, во время проведения работ и после окончания работ, а также предоставление фотоотчета в бумажном и электронном виде.  6. Представлять интересы Заказчика, по его надлежащим образом оформленному поручению, в государственных органах по вопросам строительного контроля.  7. Освидетельствование и оценка совместно с представителями Подрядчика выполненных работ и подписания актов освидетельствования.  8. Извещение Заказчика о ходе выполнения Подрядчиком работ, а также обо всех выявленных на Объекте нарушениях Подрядчиком правил противопожарной безопасности, трудовой дисциплины и других чрезвычайных ситуациях.  9. Предоставление Заказчику отчётов о проведении строительного контроля.  10. Исполнитель принимает участие:  10.1. В приемке законченных строительством объектов с целью проверки соответствия результата работ требованиям проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;  10.2. В промежуточных рабочих комиссиях и совещаниях по вопросам выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги Подрядчиком по требованию Заказчика.  10.3. В проверках, проводимых органами надзора и ведомственными инспекциями, и комиссиями.  11. Исполнитель выдает предписания Подрядчику о приостановке работ до устранения недостатков при обнаружении нарушений правил производства работ и несоответствий утвержденной рабочей документации, которые могут повлиять на качество или безопасность всего объекта или окружающей среды.  12. В случае обнаружения недостатков в результатах проверок качества выполняемых работ, возникающих по вине Исполнителя, последний, по требованию Заказчика, безвозмездно производит повторные работы по предмету настоящего контракта.  13. По завершению проверки на соответствие представленных к сдаче объемов работ (согласно форме № КС-2, № КС-3) фактическому выполнению и в случае обнаружения различного рода недостатков (по объемам работ, неправильному применению расценок, завышению стоимости материалов, отсутствию подтверждающих документов, оформлению документации) Исполнитель возвращает Подрядчику акты о приемке выполненных работ, с указанием данных недостатков на исправление, а также с указанием срока на их устранение. В адрес Заказчика Исполнитель направляет соответствующее уведомление о непринятии работ у Подрядчика с указанием причин и срока, данного Подрядчику на исправление.  14. Делать записи в общем журнале работ о выявленных нарушениях при производстве работ.  15. Формирование отчёта о проведении строительного контроля.  Отчетная документация, на оказание услуг строительного контроля передаваемая Исполнителем Заказчику должна содержать следующую информацию:  15.1. Краткое описание работ, выполняемых в отчетный период.  15.2. Мероприятия по контролю качества.  15.3. Соблюдение Подрядчиком требований действующего законодательства РФ в сфере технологии производства каждого вида работ, строительным нормам и правилам, и другим нормативно-правовым актам.  15.4. Основные проблемы, возникающие в ходе выполнения работ.  15.5. Перечень предписаний и замечаний при обнаружении недостатков или дефектов в работе.  15.6. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий.  15.7. Перечень иных приложений, отражающих фактическое исполнение контракта в соответствии Проверку исполнительной документации в соответствии с действующим законодательством. |
| 6 | Порядок оказания услуг | Строительный контроль осуществляется в соответствии с нормативными документами:  - Административный кодекс РФ;  - Гражданский кодекс РФ;  - Градостроительный кодекс РФ;  - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»);  - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства;  - Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;  Перечень исполнительной документации, прилагаемой к отчету о проведении строительного контроля:  1. акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3;  2. исполнительные схемы и съемки территории (профиль, разрез) в масштабе с привязкой к местности;  3. документы, подтверждающие качество примененных материалов: сертификаты, паспорт качества на используемые материалы (заверенные копии);  4. акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций и участков инженерных сетей;  5. иные документы, отражающие фактическое исполнение контракта в соответствии с действующим законодательством. |
| 7 | Место оказания услуг | Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, парковая зона между 2 и 3 микрорайонами |
| 8 | Требования к качеству и безопасности товаров, работ, услуг | 1. Оказание услуг должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.  Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.   1. В случае разногласий между Заказчиком и Исполнителем по качеству оказанных услуг, Стороны вправе требовать назначения независимой экспертизы. При обоснованности претензий Заказчика Исполнитель в 10 (десяти) дневный срок устраняет недостатки за свой счет. При этом оплата экспертизы производится Стороной, против которой вынесено решение экспертизы. 2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок оказать эти услуги для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно оказанных услуг привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя 3. Подрядчик отвечает за организацию оказания услуг, за строгое соблюдение правил оказания услуг, правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг на территории Заказчика. В случае нанесения ущерба третьим лицам при оказании услуг компенсация осуществляется за счёт Исполнителя. 4. Иные требования к качеству услуг определяются в соответствии с контрактом. 5. Гарантийный срок на оказанные Исполнителем Услуги составляет 3 (три) года с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке. |
| 9 | Обеспечение испол-нения контракта: | не требуется |
| 10 | Банковское сопро-вождение контракта: | не требуется |
| 11 | Гарантийные обязательства: | не требуется |

Глава городского округа

муниципальное образование

городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики С.В. Соловьев

Приложение № 2 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики  294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33  admkl.info@krasnyluch.su  otd.zakupok@krasnyluch.su |

В ответ на Ваш запрос от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации, заполняется Поставщиком)

направляет ценовое предложение на оказание услуг по проведению строительного надзора при выполнении работ по объекту: «Проект благоустройства Парковая зона между 2 и 3 микрорайонами г. Красный Луч Луганской Народной Республики – Городской парк «Красный Луч»

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена,  без учета НДС, руб. | Ставка НДС,  % | Цена, с НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

Срок оказания услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (подпись) | Ф.И.О. |
| м.п. |  |
| Дата: |  |