**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации городского округа муниципальное образование**

**городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «12»апреля 2024 г. | № | П-86/24 |

г. Красный Луч

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования городской округ город Красный Луч**

**Луганской Народной Республики на 2024 год»**

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,[Законом](consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF23C4B8E69905BAF34B30A6759026A03455CBB710A1A6E34AD6EC2EC8819B426D9B0B5SCe0K) Луганской Народной Республики от 30.03.2023 № 432-III «О местном самоуправлении в Луганской Народной Республике»,Программой Луганской Народной Республики «Формирование современной городской среды на территории Луганской Народной Республики» (с изменениями), утвержденной постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 22.12.2023 № 151/23, на основании распоряжения Правительства Луганской Народной Республики от 12.04.2024 № 134-р/24 «О распределении бюджетных ассигнований», руководствуясь Положением об Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, утвержденным решением Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики от 08.11.2023 №2, Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики от 22.12.2023 № 13 «Об утверждении муниципальной программы муниципальную программу «Формирование современной городской среды город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный Луч» Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республике «ЛУГАНЬМЕДИА» и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://krasnyluch.su).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановлению вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

Глава городского округа

муниципальное образование

городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики С.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа муниципальное

образование городской округ

город Красный Луч

Луганской Народной Республики

От 12 апреля 2024 № П-86/24

**Муниципальная программа**

«Формирование современной городской средына территории муниципального образования городской округ городКрасный Луч

Луганской Народной Республики на 2024 год»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ городКрасный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрациягородского округа муниципальноеобразование городской округ город Красный ЛучЛуганской Народной Республики |
| Срок реализации  муниципальной программы | 2024 год |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятной, безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ городКрасный Луч Луганской Народной Республики |
| Задачи муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных зон.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего по муниципальной программе на 2024 год 75328,15тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: межбюджетные трансферты местным бюджетам –74574,869тыс.руб. |
| Показатели муниципальной программы | 1. Благоустройство одной общественной зоны.  2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.  3. Увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.**

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей, является одной из ключевых целей деятельности Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (далее – Администрация).

Городская среда обитания (проживания) – совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Наличие на территории собственных топливно – энергитических ресурсов обусловило формирование промышленного комплекса с высокой концентрацией отраслей угольной, машиностроения, металлургии и обработки металла, пищевой промышленности, предприятий в сфере транспорта и связи.

Наибольшим проблемным вопросом для города является отсутствие в городе зон для массового отдыха горожан, отвечающим современным требованиям комфорта и наполненности территорий.

На протяжении длительного времени общественные зоны города поддерживались в текущем состоянии, благоустройство осуществлялось в пределах средств для текущего ремонта.

Объекты благоустройства общественных территорий за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояниеи не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Общественные территории используется как площадки культурных массовых мероприятий и семейного отдыха.

Содержание и благоустройство муниципальной территории общего пользования муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики обусловлено возрастанием роли зеленых насаждений в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение. Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

Проблема благоустройства территорий является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания, отдыха населения, долговременная экологическая безопасность города, улучшение санитарного благополучия территории, приведение территорий к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика, улучшение внешнего облика, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Благоустройство территорий муниципального образования создаст условия притяжения для жителей и гостей города, позитивно повлияет на удовлетворенность жителей средой проживания, подтвердит имидж муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики как динамично развивающейся территории.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.**

Приоритеты в сфере реализации Программы расставлены в соответствии с нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Программа«Формирование современной городской среды на территории Луганской Народной Республики»(с изменениями), утвержденная постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 22.12.2023 № 151/23.

Приоритетные направления муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- улучшение условий жизнедеятельности путем повышения уровня благоустройства общественных территорий;

- развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности к местам массового отдыха.

**Раздел 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.**

Исходя из обозначенных выше приоритетов муниципальной политики целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год» является: создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

1. Благоустройство общественных зон, в том числе:

-ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов;

-замощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек;

-обеспечение освещения территорий общего пользования;

-установка скамеек;

-установка урн для мусора;

-озеленение территорий общего пользования;

-установка малых архитектурных форм;

-иные виды работ.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий, в том числе:

- активное добровольное участие граждан и заинтересованных организаций в выполнении подготовительных благоустроительных работ (участие в работах по демонтажу устаревших элементов благоустройства, озеленении, несложных малярных работах, уборке строительного и зеленого мусора и т.п.);

- повышение уровня заинтересованности граждан в благоустройстве общественных территорий, активизация гражданской инициативы.

Сведения о показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

- улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

- увеличение количества жителей города, участвующих в благоустройстве территории;

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы.**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе. Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, государственными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год готовит Администрация.

**Раздел 5. Организация управления муниципальной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию.

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, рациональное и целевое использование выделенных средств.

Организация контроля над исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией.

Организацию управления процессом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, в том числе:

- организовывает реализацию программных мероприятий;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятий Программы будет синхронизирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство города, и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети муниципальной инфраструктуры, что позволит исключить случаи раскопки сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут создаваться рабочие группы из числа ответственных исполнителей.

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации муниципальной программы будут использоваться показатели, согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Достижение указанных в таблице показателей возможно при условии осуществления 100-процентного заявленного финансирования.

Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы, позволяющих контролировать ход ее реализации, представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1   
к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ городКрасный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, годы |
| Значение | дата | 2024 |
| 1 | Благоустройство одной общественной зоны | ед. | 1 | 31.12.2024 | 2024 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 8,0 | 31.12.2024 | 2024 |
| 3 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 2,1 | 31.12.2024 | 2024 |
| 4 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории | чел./часы | 200/16 | 31.12.2024 | 2024 |

Приложение № 2   
к муниципальной программе

План мероприятий достижения показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ городКрасный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| Задача 1. Комплексное благоустройство территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | | | |
| 1. | Реализация проекта по комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | 2024 | Администрация |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по Комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | | | |
| 1. | Информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественной территории | 2024 | Администрация |
| 2. | Организация субботников, акций по комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | 2024 | Администрация |

Приложение № 3  
к муниципальной программе

Поадресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ городКрасный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Целевой показа-  тель | | Прогнозируемое финансирование, тыс. руб. | | | | | в т.ч. в 2024 году, тыс. руб. | | | | | Главный распорядитель средств | Получатель средств |
| единица измерения | количество | Всего | Региональный | Муниципальный | Иной | Всего | | Региональный | Региональный | Иной |  | |  |
| 1. | «Комплексное благоустройство территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики» | Луганская Народная Республика, город Красный Луч,  улица Ленина | шт. | 1 | 75328,15 | 74574,869 | 753,281 | 0 | 75328,15 | | 74574,869 | 753,281 | 0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Луганской Народной Республики | | Администрация |

Приложение № 4  
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 8,0 |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 2,1 |
| 4 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории | Чел/часы | 200/16 |

Приложение № 5  
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Объем прогнозируемого финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения | Объем работ (услуг) | Исполнители | Ожидаемый непосредственный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация проекта комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | 75328,15 | 2024 г. | 1 |  | Выполнение работ по комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики |
| Информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественнойтерритории | – | 2024 г. | 5 публикаций | Администрация | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве общественной территории |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация субботников, акций по комплексномублагоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | – | 2024 г. | 0,53 га  чел.,  200/16  чел./часов | Администрация | Привлечение общественности к выполнению необязательных видов работ по благоустройству общественной территории |
| Организация мониторинга выполнения Программы | – | До 31.12.2024 | 1 сводный мониторинг,  1 отчетная публикация в СМИ | Администрация | Сводная информация о результатах реализации Программы |