УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа муниципальное

образование городской округ

город Красный Луч

Луганской Народной Республики

От 12 апреля 2024 № П-86/24

**Муниципальная программа**

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики на 2024 год»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики |
| Срок реализации  муниципальной программы | 2024 год |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятной, безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики |
| Задачи муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных зон.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего по муниципальной программе на 2024 год 75328,15тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: межбюджетные трансферты местным бюджетам –74574,869тыс.руб. |
| Показатели муниципальной программы | 1. Благоустройство одной общественной зоны.  2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.  3. Увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.**

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей, является одной из ключевых целей деятельности Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (далее – Администрация).

Городская среда обитания (проживания) – совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Наличие на территории собственных топливно – энергитических ресурсов обусловило формирование промышленного комплекса с высокой концентрацией отраслей угольной, машиностроения, металлургии и обработки металла, пищевой промышленности, предприятий в сфере транспорта и связи.

Наибольшим проблемным вопросом для города является отсутствие в городе зон для массового отдыха горожан, отвечающим современным требованиям комфорта и наполненности территорий.

На протяжении длительного времени общественные зоны города поддерживались в текущем состоянии, благоустройство осуществлялось в пределах средств для текущего ремонта.

Объекты благоустройства общественных территорий за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояниеи не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Общественные территории используется как площадки культурных массовых мероприятий и семейного отдыха.

Содержание и благоустройство муниципальной территории общего пользования муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики обусловлено возрастанием роли зеленых насаждений в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение. Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

Проблема благоустройства территорий является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания, отдыха населения, долговременная экологическая безопасность города, улучшение санитарного благополучия территории, приведение территорий к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика, улучшение внешнего облика, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Благоустройство территорий муниципального образования создаст условия притяжения для жителей и гостей города, позитивно повлияет на удовлетворенность жителей средой проживания, подтвердит имидж муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики как динамично развивающейся территории.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.**

Приоритеты в сфере реализации Программы расставлены в соответствии с нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Программа«Формирование современной городской среды на территории Луганской Народной Республики»(с изменениями), утвержденная постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 22.12.2023 № 151/23.

Приоритетные направления муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- улучшение условий жизнедеятельности путем повышения уровня благоустройства общественных территорий;

- развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности к местам массового отдыха.

**Раздел 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.**

Исходя из обозначенных выше приоритетов муниципальной политики целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год» является: создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

1. Благоустройство общественных зон, в том числе:

-ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов;

-замощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек;

-обеспечение освещения территорий общего пользования;

-установка скамеек;

-установка урн для мусора;

-озеленение территорий общего пользования;

-установка малых архитектурных форм;

-иные виды работ.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий, в том числе:

- активное добровольное участие граждан и заинтересованных организаций в выполнении подготовительных благоустроительных работ (участие в работах по демонтажу устаревших элементов благоустройства, озеленении, несложных малярных работах, уборке строительного и зеленого мусора и т.п.);

- повышение уровня заинтересованности граждан в благоустройстве общественных территорий, активизация гражданской инициативы.

Сведения о показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

- улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

- увеличение количества жителей города, участвующих в благоустройстве территории;

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы.**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе. Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, государственными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год готовит Администрация.

**Раздел 5. Организация управления муниципальной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию.

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, рациональное и целевое использование выделенных средств.

Организация контроля над исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией.

Организацию управления процессом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, в том числе:

- организовывает реализацию программных мероприятий;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятий Программы будет синхронизирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство города, и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети муниципальной инфраструктуры, что позволит исключить случаи раскопки сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут создаваться рабочие группы из числа ответственных исполнителей.

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации муниципальной программы будут использоваться показатели, согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Достижение указанных в таблице показателей возможно при условии осуществления 100-процентного заявленного финансирования.

Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы, позволяющих контролировать ход ее реализации, представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1   
к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ городКрасный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, годы |
| Значение | дата | 2024 |
| 1 | Благоустройство одной общественной зоны | ед. | 1 | 31.12.2024 | 2024 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 8,0 | 31.12.2024 | 2024 |
| 3 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 2,1 | 31.12.2024 | 2024 |
| 4 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории | чел./часы | 200/16 | 31.12.2024 | 2024 |

Приложение № 2   
к муниципальной программе

План мероприятий достижения показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ городКрасный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| Задача 1. Комплексное благоустройство территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | | | |
| 1. | Реализация проекта по комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | 2024 | Администрация |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по Комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | | | |
| 1. | Информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественной территории | 2024 | Администрация |
| 2. | Организация субботников, акций по комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | 2024 | Администрация |

Приложение № 3  
к муниципальной программе

Поадресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ городКрасный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Целевой показа-  тель | | Прогнозируемое финансирование, тыс. руб. | | | | | в т.ч. в 2024 году, тыс. руб. | | | | | Главный распорядитель средств | Получатель средств |
| единица измерения | количество | Всего | Региональный | Муниципальный | Иной | Всего | | Региональный | Региональный | Иной |  | |  |
| 1. | «Комплексное благоустройство территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики» | Луганская Народная Республика, город Красный Луч,  улица Ленина | шт. | 1 | 75328,15 | 74574,869 | 753,281 | 0 | 75328,15 | | 74574,869 | 753,281 | 0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Луганской Народной Республики | | Администрация |

Приложение № 4  
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 8,0 |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 2,1 |
| 4 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории | Чел/часы | 200/16 |

Приложение № 5  
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Объем прогнозируемого финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения | Объем работ (услуг) | Исполнители | Ожидаемый непосредственный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация проекта комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | 75328,15 | 2024 г. | 1 |  | Выполнение работ по комплексному благоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики |
| Информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественнойтерритории | – | 2024 г. | 5 публикаций | Администрация | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве общественной территории |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация субботников, акций по комплексномублагоустройству территории сквера по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Магистральная) в городе Красный Луч Луганской Народной Республики | – | 2024 г. | 0,53 га  чел.,  200/16  чел./часов | Администрация | Привлечение общественности к выполнению необязательных видов работ по благоустройству общественной территории |
| Организация мониторинга выполнения Программы | – | До 31.12.2024 | 1 сводный мониторинг,  1 отчетная публикация в СМИ | Администрация | Сводная информация о результатах реализации Программы |